Ascendancy
Heute Erfurt, morgen die ganze Welt!
Bernd Schmidt
Thomas Volkmann
Chris Arnold
Norman Simanowski
Erfurt University of Applied Sciences
Sommersemester 2015

---
Gliederung
- Projektergebnis
- Statistik
- Probleme
- Lessons learned
- Teamwork
- Fazit
- Ausblicke Mobile Computing 2

---
Projektergebnis
- Brainstorming (80 Blätter)
- Game Design (14 Seiten) + Balancing Tabellen
- Mockups (4 Seiten)
- UML (35 Klassen + Attribute)
- Datenbankschema (4 Tabellen)
- Meilensteine
- Konzeptionelles / Übersichten
- Zeitaufwand: 500 Stunden (~3 Personenmonate)

---
Projektergebnis Live

---
Statistik
	Zeitaufwand
Beschreibung + Definition	36
Entwicklung	~ 84
Dateien	~1 Million
Quelltexte	98
Commits	210
OS	IDE
Linux Mint	MonoDevelop
Mac OS X	Xamarin
Windows 7	Xamarin
Windows 8.1	Visual Studio
Windows 8.1	Visual Studio + Xamarin
Projekt	Zeilen
base	2181
client	3481
server	1290
test	147
Insgesamt

---
Probleme
- Darstellung Hexagonale Felder
  → Isometrische Felder mit Hexagonalen Sprites
- Threading
  → Verschiedenste Vermeidungsstrategien
  (unter anderem selbst entwickelt)
- Einrichten von MVC Webserver und EntityFramework
  → Direkt SQLite3
- Touchgesten nicht vorhanden
  → Zustandsautomat

---
Lesson learned - Bernd
Hat gelernt:
- Mehr Durchsetzungsvermögen
- „Führungsqualitäten“ (Leute anmeckern)
- Master Studenten fehlt es an praktischen Kenntnissen
- Umgang mit Geoinformationssystemen
- Zusammenarbeit in größeren Projekten
- C# / Xamarin XLabs / CocosSharp
- Git

---
Lesson learned - Chris
Hat gelernt:
- Seinen Mund zu halten
- Sich zurückzuhalten
- Umsetzung Model-View-Control
- Schnittstellendefinitionen
- Asynchrone Programmierung
- Zusammenarbeit in größeren Projekten
- C# / Xamarin XLabs / CocosSharp
- Git

---
Lesson learned - Thomas
Hat gelernt:
- Socket Programmierung
- Aufsetzen eines DotNet-Webservers
- Datenbanken (in C#, EntityFramework und SQLite)
- Einarbeitung in fremde Quelltexte
- Wegfindung (A*)
- Zusammenarbeit in größeren Projekten
- C#
- Git

---
Lesson learned - Norman
Hat gelernt:
- Zustandsautomaten
- Gestenerkennung
- Design
- Einarbeitung in fremde Quelltexte
- Zusammenarbeit in größeren Projekten
- C# / Xamarin XLabs / CocosSharp
- Git

---
Teamwork
- Bernd ist totalitär
  → hat immer Recht
- Norman ist faul
  →Arbeitet nur unter Stress
- Chris macht alles falsch
  → mehrfach Quelltext neu, besser geschrieben
- Thomas schafft nichts
  →komplexere Aufgaben, viel belesen

---
Fazit
- Soviel geschafft wie erwartet (leider nicht mehr)
- Viel Projektbeschreibung und Definition
- Sehr Zufrieden mit unserer Leistung
- Probleme konnten gelöst werden
- Server – Client nutzen die selbe Basisbibliothek
  (40-60% der Projekte sind Basisbibliothek)
- Unterstützung für iOS 5.2, Android 4.2
- Projekt wird weitergeführt

---
Mobile Computing 2
- Verschiedene Einheiten und Gebäude
- Rohstoffe
- Animationen
- Umwelteinflüsse
- Kartenkorrekturen / Kartenerweiterung: Ganz Deutschland
- Reduzierung der Netzwerkauslastung
- Quelltext-Refaktorisierung
- Ziel: Spielbare Anwendung

---
Fragen?