Ascendancy
Heute Erfurt, morgen die ganze Welt!
Bernd Schmidt
Thomas Volkmann
Chris Arnold
Norman Simanowski
Erfurt University of Applied Sciences
Wintersemester 2015/2016

---
Gliederung
- Meilenstein 17.12.2015
- Umsetzung
- Aktueller Stand
- Probleme/ Aufgaben
- Ausblick Meilensteine

---
Meilenstein 17.12.2015
- Norman: Animationen, Bewegungs- und Kampfindikatoren, Einheitenselektionen, Gebäude- und Einheitenvielfalt,
- Thomas: Grenzen, Ressourcen, Kampfsystem, Gebäude- und Einheitenvielfalt,
- Bernd: Optimierte Client-Server-Kommunikation,
- Chris: Client Struktur Überarbeitung

---
Umsetzung Noman
- Gebäude- und Einheitenvielfalt,
- Menü,
- Animationen,
- Bewegungs- und Kampfindikatoren,
- Einheitenselektionen

---
Umsetzung Thomas
Logik
- Grenzen,
- Ressourcen,
- Kampfsystem,
- Gebäude- und Einheitenvielfalt,

---
Umsetzung Bernd
Server(alles)
- Optimierte Client-Server-Kommunikation
  Umstellung auf tcp-Bytestrom,
  Kompression,
  HUD Layer erstellt,
  Unterstützung Client,

---
Umsetzung Chris
Client
- Client Struktur Überarbeitung
  Umstellung auf tcp-Bytestrom,
  Umstellung auf hex tiled Map,
  Nachladen, in Welt positionieren, Move, Zoom,
  HUD-Layer Touch

---
Aktueller Stand

---
Probleme/Aufgaben
2. Tcp-Bytestrom IOS 9 Probleme warten auf update
4. HUD-Layer Touchhandler
6. Merge Branch Master und clientHexSwitch

---
Ausblick Meilensteine
- 04.02.2016 Abschlusspräsentation
  Layer-Touch, Animation, Kampfindikatoren, Einheitenselektion, Gebäude- und Einheitenvielfalt, Neue Grafiken, Persistente Datenspeicherung, Äußere Einflüsse, Tests
- Zwei Wochen vor endgültig Abgabe: Feature Freeze

---
Fragen?